Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/136/04

Rady Gminy Jemielno z dnia 30.06.2004

## Wieloletni program inwestycyjny Gminy Jemielno na lata 2002-2006

źródła finansowania wg legendy

| Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadań programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów w roku 2002 | Wysokość nakładów w roku 2003 | Wysokość nakładów w roku 2004 | Wysokość nakładów w roku 2005 | Wysokość nakładów w roku 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła podstawowa i gimnazjum w Jemielnie – budowa – kuchnia i stołówka | Urząd Gminy | 2002-2005 | 2.067.848 | 1.237.848 | 570.000 85.000 (2) | 175.000 (5) |  | - |
| 2 | Sala sportowa dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Jemielnie - budowa | Urząd Gminy | 2003-2006 | 5.000.000 | - | - | 70.000 (5) | 2.300.000 | 2.630.000 (5 |
| 3 | Wodociąg Piotrowice Małe - budowa | Urząd Gminy | 2002-2003 | 265.400 | - | 265.400 | - | - | - |
| 4 | Oczyszczalnia ścieków w Jemielnie - budowa | Urząd Gminy | 2003-2006 | 2.200.000 | - |  | 10.000(5) | 1.790.000(3 | 100.000 (5) 300.000 (2) |
| 5 | Kanalizacja wsi Jemielno, Zdziesławice, Łęczyca - budowa | Urząd Gminy | 2003-2006 | 2.000.000 | - | - | - | 1.050.000(3 800.000 (2a) 150.000 (5) | 450.000 (3) |
| 6 | Droga Majówka – Smolne - modernizacja | Urząd Gminy | 2002-2006 | 1.600.000 | - | - | - | 1.200.000 (3 60.000 (5) | 340.000 (5) |
| 7 | Droga we wsi Psary - modernizacja | Urząd Gminy | 2002-2004 | 503.000 | - | 13.000 (5) | 490.000 | - | - |
| 8 | Modernizacja oświetlenia w gminie - modernizacja | Urząd Gminy | 2003-2005 | 35.000 | - | - |  | 35.000 (5) | - |
| 9 | Zakup komputerów do Urzędu Gminy oraz oprogramowania | Urząd Gminy | 2004 | 25.000 | - |  | 25.000 (5) | - | - |
| 10 | Remont dachu w szkole w Irządzach | Urząd Gminy | 2004 | 36.000 | - |  | 36.000(5) | - | - |
| 11. | Zakup samochodu | Urząd Gminy | 2003-2004 | 28.000 | - | 16.000 | 12.000(5) | - | - |
| 12. | Remont Budynku Urzędu Gminy Termoizolacja | Urząd Gminy | 2003 | 10.000 | - | 10.000 |  | - | - |
| 13. | Modernizacja ogrzewania – budowa kanału ciepłowniczego | Urząd Gminy | 2004-2005 | 200.000 | - | - |  | 100.000(2b) 100.000(5) | - |
| 14. | Budowa Ośrodka zdrowia w Jemielnie | Urząd Gminy | 2004-2006 | 200.000 | - | - | 20.000 (5) | 130.000 (2) | 50.000 (5) |
| 15. | Projekty techniczne dróg | Urząd Gminy | 2004 | 30.000 |  |  | 30.000(5) |  |  |
| 16. | Budowa składowiska odpadów komunalnych w Śleszowie | Urząd Gminy | 2003-2004 | 2.590.000 | - | - | 90.000 (5) | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 17. | Modernizacja świetlicy w Psarach | Urząd Gminy | 2004-2006 | 100.000 | - | - |  | 50.000 (5) | 50.000 (5) |
| 18. | Modernizacja starej Szkoły w Jemielnie | Urząd Gminy | 2004-2006 | 200.000 | - | - |  | 100.000 (5) | 100.000 (5) |
| 19. | Zbiornik wodny w Lubowie | Urząd Gminy | 2005-2006 | 80.000 |  |  |  | 30.000 (2) 20.000 (5 | 30.000 (3) |
| 20. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych | GOPS | 2004 | 8.000 |  |  | 8.000(5) |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  | 966.000,00 |  |  |

Legenda środków:

- budżet państwa

- fundusze celowe a) WFOŚ, b) WFOGR, c) NFOŚ

- fundusze przedakcesyjne – SAPARD

- inne środki (totalizator sportowy)

- własne środki gminy